# Artefato de Gestão do Projeto
## Case Técnico Dadosfera – Felipe Varga
PROPOSTA: Construção de Plataforma Analítica para Avaliação de ROI por URL de Destino (E-commerce)
Base de dados: Olist Brazilian E-Commerce Dataset (Importada para MongoDB local)
Abordagem de gestão: PMBOK (7ª edição – foco em princípios e domínios de performance)

## 1. Visão Geral do Projeto (Concepção)
Objetivo do negócio
Construir uma Prova de Conceito ponta a ponta utilizando a plataforma Dadosfera, demonstrando que ela é o caminho mais rápido entre dados e valor, com foco na avaliação de ROI por URL de destino em um cenário de e-commerce.
O case cobre desde a seleção da base de dados, integração, exploração, qualidade, uso de GenAI, modelagem analítica, visualização, pipelines, data apps e apresentação executiva.
Base de dados escolhida:
- Olist Brazilian E-Commerce Dataset
Principais entregáveis - Plataforma de Dados estruturada na Dadosfera - Features estruturadas a partir de dados transacionais e textuais - Métricas de ROI por URL / categoria / produto - Dashboards analíticos - Pipelines catalogados - Data App interativo - Apresentação executiva do case

## 2. Fluxograma do Projeto

   A [Item 1: Pesquisa e Definição da Base de Dados] --> B[Item 2:	Integração na Dadosfera]
   B --> C[Item 3: Exploração e Catalogação]
   C --> D[Item 4: Data Quality]
   D --> E[Item 5: Processamento com GenAI / LLMs]
   E --> F[Item 6: Modelagem de Dados]
   F --> G[Item 7: Análise e Visualização]
   G --> H[Item 8: Pipelines de Dados]
   H --> I[Item 9: Data Apps]
   I --> J[Item 10: Apresentação do Case]
   A --> A1[Risco: Base inadequada < 100k registros]
   B --> B1[Ponto Crítico: Integração correta]
   D --> D1[Risco: Baixa qualidade dos dados]
   E --> E1[Ponto Crítico: Features mal extraídas]
   F --> F1[Dependência: Métricas de negócio]
   J --> J1[Entrega de Valor ao Cliente]

   A[Iniciação do Projeto] --> B[Planejamento]
   B --> C[Coleta e Ingestão de Dados]
   C --> D[Modelagem e Enriquecimento]
   D --> E[Análises Analíticas]
   E --> F[Visualização e Dashboards]
   F --> G[Validação com Stakeholders]
   G --> H[Encerramento]
   B --> B1[Análise de Riscos]
   B --> B2[Estimativa de Custos]
   B --> B3[Alocação de Recursos]
   D --> D1[Dependência: Qualidade dos Dados]
   E --> E1[Ponto Crítico: Definição correta do ROI]

## 3. Estrutura do Projeto segundo o PMBOK
### 3.1 Iniciação
- Definição do problema de negócio
- Identificação dos stakeholders (Marketing, BI, Logística)
- Definição de sucesso (KPIs de ROI)
Saída: Project Charter

### 3.2 Planejamento
#### Escopo (WBS resumida)
- Item 1: Seleção / geração de base de dados
- Item 2: Integração na Dadosfera (módulo Coleta)
- Item 3: Exploração, Data Lake e Catálogo
- Item 4: Qualidade de Dados (Great Expectations / Soda)
- Item 5: Processamento com GenAI (features de texto)
- Item 6: Modelagem Analítica (Kimball / Data Vault)
- Item 7: Dashboards e Análises
- Item 8: Pipelines de Dados
- Item 9: Data App (Streamlit)
- Item 10: Apresentação Executiva
#### Alocação de Recursos
- Engenheiro de Dados: ingestão, pipelines, modelagem
- Analista de Dados: métricas, visualização, ROI
- Cientista de Dados: LLMs, features, similaridade
- Stakeholders: validação de negócio

#### Custos (MVP Estimado, baseado em referências reais de mercado)
Categoria	Custo Mensal
Storage (S3/ GCS)	R$ 300
Processamento (BigQuery / Snowflake)	R$ 2000
GenAI (OpenAI pricing)	R$ 500
BI (Power BI / Metabase)	R$ 400
Governança (Collibra-like)	R$ 500

#### Total Mensal: ~ R$ 3.500 a R$ 5.000 / mês

#### Custos (Arquitetura Tradicional Estimada)
Categoria	Custo Mensal
Data Lake (S3/GCS)	R$ 1500
DW (Snowflake/BigQuery)	R$ 4000
Operação	R$ 3000
BI(PowerBI)	R$ 2000
Orquestração	R$ 2000

#### Total Mensal: ~ R$ 10k a R$ 18k / mês

*Levando em conta somente estrutura, sem incluir folha salarial.

### 3.3 Análise de Riscos
Risco	Impacto	Mitigação
Dados incompletos para URL	Alto	Enriquecimento por inferência
Falta de dados de campanha	Alto	Simulação de CAC e URL
Dados textuais ruidosos	Médio	Prompt engineering + validação
Métricas de ROI inconsistentes	Alto	Alinhamento com negócio
Performance em pipelines	Médio	Uso de Spark / otimização

### 3.4 Execução
#### Coleta e Ingestão
- Importação dos datasets Olist no MongoDB
- Normalização de chaves
#### Modelagem
- Coleções principais:
- orders
- order_items
- customers
- sellers
#### Enriquecimento
- Simulação de URL de origem por pedido
- Associação de pedidos a canais de aquisição

### 3.5 Monitoramento e Controle
- Validação de consistência dos dados
- Revisão incremental das métricas
- Acompanhamento de riscos críticos
Pontos Críticos: - Associação correta entre URL e pedido - Cálculo de ROI coerente

### 3.6 Encerramento
- Entrega dos dashboards
- Documentação final
- Lições aprendidas

## 4. Interdependências e Caminho Crítico
Interdependências principais: - Base de Dados → Integração - Integração → Qualidade - Qualidade → GenAI e Features - Features → Modelagem Analítica - Modelagem → Dashboards e Pipelines - Pipelines → Data Apps - Todos os ativos → Apresentação Final
Caminho Crítico:
Item 1 → Item 2 → Item 4 → Item 5 → Item 6 → Item 7 → Item 10